SP2 ….
U M O W A   Nr …………..
W dniu …………… pomiędzy  Miastem Łańcut ul.Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut,
 NIP 815-163-16-36  reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie ul. Kościuszki 17,  37-100 Łańcut Panią Lucynę Kowalską działającą z upoważnienia Burmistrza Miasta Łańcuta zwaną dalej  „ Zamawiającym”

 a

………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………
zwanego dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści.
§ 1.

Niniejszą umowę zawarto na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie o wartości do 130 000 zł.
§ 2.

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty remontowe 
„Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na system aluminiowy  bibliotece  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie” .

2. Zakres robót obejmuje :
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 5 szt. w bibliotece szkolnej,
- powiększenie istniejących otworów i dostosowanie do wymiarów nowej stolarki,
- dostawa i montaż 5 szt.stolarki drzwiowej kolor biały RAL 9016 wraz z uszczelnieniem pianką w miejsce zdemontowanych drzwi,

- wykonanie obróbek tynkarskich ościeży drzwiowych i przygotowanie ich pod malowanie,

- wywóz materiałów demontażowych wraz z utylizacją powstałych odpadów.

3. Wykonawca dostarczy i zamontuje drzwi o określonych parametrach:
 drzwi wykonane w systemie aluminiowym zimnym bez progu z uszczelnieniem szczotkowym, jednoskrzydłowe o wymiarach 2080mm x 900mm ( w świetle ościeżnicy), okucia białe metalowe, jeden krótki zamek z kompletem 3 kluczy i z klamką dwustronną białą. Wypełnienie nieprzeźroczyste gr. 23 mm pokryte obustronnie blachą aluminiową gr. 1,5 mm. 

4.Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów drzwi przewidzianych do wymiany. Wszelkie następstwa błędnych wymiarów drzwi obciążają Wykonawcę.






§ 3.
Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 12.07.2021r.
Termin zakończenia robót ustala się na dzień  06.08.2021r.






§ 4.

1. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.).
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne atesty.







§ 5.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o stałe ceny jednostkowe zawarte w ofercie z dnia …………… r. wynosi  ……… netto , podatek VAT 23 % w wysokości  ……….. zł, co stanowi kwotę brutto ……….zł (słownie : …………………………….).

3. Termin płatności  do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem potwierdzającym bezusterkowe wykonanie usługi , przelewem na podany rachunek bankowy Wykonawcy.






§ 6.

1.Prawidłowe zabezpieczenie robót oraz uporządkowanie pomieszczeń, które następować będzie na bieżąco, należy do Wykonawcy.

2. Wady zgłoszone przez kierownika gospodarczego w trakcie realizacji robót usuwane będą niezwłocznie.

3. Termin gwarancji 60 miesięcy- biegnie od dnia odbioru.







§ 7.

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę  umowną :

a/ za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia §5  za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od realizacji umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia § 5 ust.2
2. Zamawiający płaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia  odsetki ustawowe .






§ 8.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.







§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego .






§ 10.

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane   przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.






§ 11.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY
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